会议记录与项目日志

小组：Sirius

一.会议日志

时间：2021年8月28日10：00

地点：博雅楼506

参会人员：陈麒羊，胡栩浩，覃英瑜，庄子涵（全员参加）

会议记录：陈麒羊

讨论议题：1.本周个人工作成果汇报

2.本周遇到的项目问题研讨

3.制定下一阶段（8.29-9.5）工作目标，确定下一阶段分工

首先是小组四人汇报本周工作成果：

陈麒羊汇报：本周是项目开始的第一周，为了后续工作能够顺利开展，首先我在征求团队成员意见以后完成了整个项目的计划书作为后续工作的指导根本，同时在第一阶段，我独自学习一些关于较高级网页设计的知识，和其他程序员进行了设计以及技术上的沟通，最后我负责完成项目日志以及文案类工作。

胡栩浩汇报：在第一阶段的工作中，我作为主要程序员，首先我完成了小的网站的练习开发任务，然后我开始正式网站开发任务，编写了绝大部分的网站首页代码，同时我观看一些学习视频，独立设计了登录的页面。总之，在第一周的工作中，我完成了团队绝大部分的代码工作。

覃英瑜汇报：这周学习了一下html、css、JavaScript的基本语法，主要学习了html、css的标签和关键字，但是对于JavaScript还没研究透，之后进行了一定的实践。我的工作是担任页面设计师、美工和次要程序员。我制作了我们第一支介绍视频和logo虽说视频挺简单，但是也花费了我挺多时间。

庄子涵汇报：进行了html+css+js的自主学习，尝试完成了课内例程网页，并拓展学习了复杂网站排版代码；设计了网站的内容架构以及功能层级架构树状图，明确了小组开发步骤与网站所需学习的技术范围。构建了第一版网站主页预览，参与了第一版宣发的制作。

下面是交流讨论环节：

在这一环节我们交流在目前阶段遇到的困难，并进行成果汇总。总结而言，在这一周，一方面我们对于项目进程有持续的跟进记录。另一方面，我们也按照计划书上的规划，完成了网页首页制作，登录界面设计与制作，素材收集，设计网站架构，以及尝试搭建服务器等一系列工作。

我们遇到的困难有：

1. 网页设计编码方面:只有一个成员在进行，工作进程较慢，计划在下一阶段增加这项工作的人数至两人，或一人主要负责，两人辅助工作。
2. 时间分配方面:在第一阶段的过程中，小组成员交流的次数较少，导致工作成果没能得到及时的交流，计划在接下开的开发过程中，保证一周至少三次团队工作交流。

下一阶段目标：

1. 对网站页面布局的进一步优化。
2. 根据设计的网站内容架构开始链接各个分页面，根据分工收集素材，基本完成大体网站结构雏形。

本周成员分数（在会议中就各自工作量讨论得出）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 分数 | 依据 |
| 陈麒羊 | 99 | 经过讨论得出，由于四人工作量大致平均，虽然工作类型不同但付出时间精力是一样的，每项工作的重要程度也是一样的，下一阶段，我们团队仍会各司其职，相互协作，完成项目的工作。这个分数是经过成员讨论并一致通过后得出的。 |
| 胡栩浩 | 100 |
| 覃英瑜 | 97 |
| 庄子涵 | 95 |

二.项目日志

 8月25日

完成了什么：今天上午进行了一次线下讨论，对于整个项目的主题进行了确定，确定了项目的名称Geek Space，然后明确了各自的分工，分为文案编辑，程序员，美工，CIO,项目主管几个职位。

 有哪些待解决的问题：怎样协调工作能提高后续工作的效率

下一步应该做什么：准备就已确定的主题进行分工开展，并初步制作网页首页布局

 8月26日

完成了什么？根据课程以及项目的需要，首先由小组的文案编辑征求全体成员意见以后，几经删改完成了团队的项目策划书，大致将策划书分为9个方面，晚上我们开始准备介绍视频，由于我们已经大致处理好了网站首页的大框，所以融合了目前成果，小组理念，成员介绍，项目规划，我们制作了快闪视频。

 有什么经验教训：由于制作视频时没有提前分工，导致制作视频到很晚，其次只有一个成员设计网页，也耽误了很长时间

 有哪些待解决的问题：在技攻关层面上，比如设计滚动式网页

下一步应该做什么：完成登录界面的设计，在代码工作上增加人手，准备对主页面和登陆界面进行优化处理

 8月27日

完成了什么：在课上展示了视频，由于今天课程较多，没有太大的进展，但是完成了乐学上的几个网站题目，对于网页的编写有了更新的理解。

 什么时候完成的：  27日晚上

 有哪些待解决的问题：有的成员对于css的理解任然有限

下一步应该做什么：根据已经设计好的网站架构，设计二级页面的布局，学习相应设计知识。

8月28日

完成了什么？完成电影欣赏网页制作，发现作业不用.rar格式好像会扣分？程序员正在努力学习制作高级页面的技术，其他人正在积极准备网页的内容材料。

 什么时候完成的：整天

 有什么经验教训 ：我们可以借鉴网络上的教程。

 有哪些待解决的问题? 编写网页困难，需要全组人共同努力。

下一步应该做什么？完成网页的基本框架。

 8月29日

完成了什么？写完了项目日志和完成了网站制作。

 什么时候完成的?  全天

 有哪些待解决的问题? css调试十分困难，应该要找一套合适的方法。

下一步应该做什么？完成网站的大部分页面