 8月25日

完成了什么：今天上午进行了一次线下讨论，对于整个项目的主题进行了确定，确定了项目的名称Geek Space，然后明确了各自的分工，分为文案编辑，程序员，美工，CIO,项目主管几个职位。

 有哪些待解决的问题：怎样协调工作能提高后续工作的效率

下一步应该做什么：准备就已确定的主题进行分工开展，并初步制作网页首页布局

 8月26日

完成了什么？根据课程以及项目的需要，首先由小组的文案编辑征求全体成员意见以后，几经删改完成了团队的项目策划书，大致将策划书分为9个方面，晚上我们开始准备介绍视频，由于我们已经大致处理好了网站首页的大框，所以融合了目前成果，小组理念，成员介绍，项目规划，我们制作了快闪视频。

 有什么经验教训：由于制作视频时没有提前分工，导致制作视频到很晚，其次只有一个成员设计网页，也耽误了很长时间

 有哪些待解决的问题：在技攻关层面上，比如设计滚动式网页

下一步应该做什么：完成登录界面的设计，在代码工作上增加人手，准备对主页面和登陆界面进行优化处理

 8月27日

完成了什么：在课上展示了视频，由于今天课程较多，没有太大的进展，但是完成了乐学上的几个网站题目，对于网页的编写有了更新的理解。

 什么时候完成的：  27日晚上

 有哪些待解决的问题：有的成员对于css的理解任然有限

下一步应该做什么：根据已经设计好的网站架构，设计二级页面的布局，学习相应设计知识。

8月28日

完成了什么？完成电影欣赏网页制作，发现作业不用.rar格式好像会扣分？程序员正在努力学习制作高级页面的技术，其他人正在积极准备网页的内容材料。

 什么时候完成的：整天

 有什么经验教训 ：我们可以借鉴网络上的教程。

 有哪些待解决的问题? 编写网页困难，需要全组人共同努力。

下一步应该做什么？完成网页的基本框架。

 8月29日

完成了什么？写完了项目日志和完成了网站制作。

 什么时候完成的?  全天

 有哪些待解决的问题? css调试十分困难，应该要找一套合适的方法。

下一步应该做什么？完成网站的大部分页面